ADITIVO AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 50/2012

Título: Contratação de serviços técnicos para elaboração de estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário do município e Projeto Técnico do sistema de esgotamento sanitário dos bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados que o Edital da Tomada de Preços nº 50/2012, do tipo Técnica e Preço, foi ALTERADO, dispondo no presente ADITIVO, as novas condições de sua realização.

1 - DA JUSTIFICATIVA DO ADITIVO

1.1 Tendo em vista a procedência de impugnação impetrada contra o Edital de Tomada de Preços nº 50/2012, faz-se necessário a alteração de alguns dispositivos do presente Edital para adequá-lo à legislação.

1.2 Dessa forma, fica alterado o preâmbulo, bem como os itens 5- DA PROPOSTA TÉCNICA, 6- CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, 9- DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, 10- DA PONTUAÇÃO FINAL, 18- ANEXOS

2 - DO PREÂMBULO

2.1 Em vista das alterações ocorridas no Edital ficam alteradas as datas de entrega e abertura dos envelopes a fim de garantir o prazo mínimo legal para formulação das propostas; conforme redação a seguir:

" Tipo de Licitação: Técnica e Preço.

Forma de Julgamento: Global.

Regime de Execução: Indireta - Empreitada por preço global.

Regência: Lei nº 8.666/93, suas alterações e Lei Complementar 123/2006.

Data e horário de apresentação dos envelopes: Até 9h do dia 11/07/2012.

Data e horário de abertura dos envelopes: Dia 11/07/2012, às 9h30min.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: Departamento de Compras da Prefeitura de Gaspar."

3 - DA PROPOSTA TÉCNICA

3.1 Considerando a impugnação impetrada ao Edital, o Departamento Técnico da Prefeitura de Gaspar, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, reviu o item "5 - DA PROPOSTA TÉCNICA" do Edital, indicando a alteração deste item, devendo o mesmo ficar com a redação conforme abaixo:

"5 - DA PROPOSTA TÉCNICA

A proposta técnica deverá ser apresentada em papel tamanho A4, em 1 (uma) via, obedecendo os seguintes itens:

1. Índice;

2. Apresentação;

3. Proposta Técnica;

5.1 ÍNDICE

a) Deverá incluir, no mínimo, a paginação de cada capítulo.

5.2 APRESENTAÇÃO

a) Deverá incluir as informações relativas ao objetivo da proposta.

5.3 PROPOSTA TÉCNICA

a) A Qualidade Técnica da Proposta deverá ser legível, conter todos os detalhes necessários para a análise técnica e não apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pelo representante legal da empresa.

b) Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas.

c) A Proponente deverá apresentar os documentos e dados requeridos de maneira planejada e organizada, na sequencia solicitada, evitando duplicidades e/ou não pertinências.

5.3.1 Conhecimento do Problema (30 pontos)

5.3.1.1 As proponentes deverão demonstrar o conhecimento das condicionantes dos locais e dos projetos respectivos, a extensão dos trabalhos a serem executados e as dificuldades que se esperam para que sejam atingidas as condições finais estabelecidas, sob os aspectos da qualidade técnica dos projetos a serem elaborados. Recomenda-se o máximo de 30 (trinta) páginas de texto, às quais poderão estar incluídas páginas de desenhos ou ilustrações, devendo estes preferencialmente estar no formato A3 ou A4.

5.3.1.2 A Proponente deverá descrever o conhecimento técnico do problema, de modo claro, objetivo, sucinto e pertinente, com vistas à obtenção de solução adequada, que possibilitará resolver os problemas existentes e atender às necessidades futuras, considerando os seguintes aspectos, que deverão ser apresentados na sequencia requerida:

a) Sistemas existentes ou projetados no município

a.1) Sistema de abastecimento de água

a.1.1) Sistema de produção, tratamento, distribuição e medição.

a.2) Sistemas de esgotamento sanitário

a.2.1) Soluções individualizadas (por lote) de coleta e tratamento do esgoto sanitário

a.2.2) Soluções coletivas de coleta e tratamento do esgoto sanitário

b) Descrição dos aspectos relevantes referentes ao objeto da licitação

b.1) Área de abrangência dos serviços e aspectos geográficos (relevo, solo, hidrografia, etc.)

b.2) População, consumo per capita, demanda

b.3) Estudos ambientais existentes na área de abrangência

b.4) Levantamentos existentes a serem aproveitados nos projetos (geoprocessamento, topografia, cadastro, sondagens, análises e outros de mesma natureza)

b.5) Diagnóstico dos problema, potenciais e deficiências do sistema atual de esgotamento sanitário

b.6) Possíveis interferências das unidades existentes com as novas propostas

5.3.2 Metodologia do Trabalho, Organização e Estrutura Técnico/Administrativa (20 pontos)

5.3.2.1 As proponentes deverão apresentar a descrição sucinta das atividades que irão desenvolver para realização de cada serviço componente do projeto.

5.3.2.2 Por meio da metodologia, apresentar os principais aspectos pertinentes à elaboração do Estudo de Concepção e os Projetos Executivos.

5.3.2.3 Por meio de fluxograma, estimar tempo e escopo para o desenvolvimento dos trabalhos que represente o fluxo (ou sequencia) das diversas etapas de atividades, mostrando como serão efetivamente realizadas, possibilitando uma visão completa e percepção adequada do processo e do resultado final. Pode ser apresentado no formato A4 a A1.

5.3.2.3.1 Na formulação do fluxograma, a Proponente deverá apresentar os requisitos decorrentes do conhecimento técnico do problema, vinculando-se estritamente ao escopo do trabalho para atendimento aos objetivos deste edital. Deverá procurar responder às questões: o que, como e quando fazer as atividades e microatividades.

5.3.2.3.2 O fluxograma deverá abranger todo o objeto, tal como descrito no termo de referência, mas sem a ele se limitar, e conter os itens mínimos abaixo requeridos:

a.1) Atividades mais relevantes para fins de controle dos serviços (sequencia das atividades)

a.2) Microatividades para fins de execução dos serviços

a.3) Interrelacioamento das atividades condicionantes e simultâneas, com definição das precedências e sequências

a.4) Fóruns técnicos e faturamento dos serviços aprovados, para cada etapa

a.5) Período de conclusão, aprovação final dos serviços e entrega detalhada com participação de representante da Contratada e da Contratante

a.6) Discussão/avaliação das falhas cometidas, dificuldades encontradas e soluções adotadas durante a elaboração dos trabalhos, em cada etapa e no final dos mesmos, a fim de servirem de base para melhorias em futuros serviços (por meio de relatórios, cartas, planilhas, fotos, reuniões, fóruns técnicos, viagens, entre outros)

5.3.3 Recursos Materiais (10 pontos)

5.4.5.1 As proponentes deverão apresentar indicações de suas instalações, constando de endereço e localização, e, dos recursos materiais disponíveis para os serviços objeto desta licitação, incluindo laboratório, veículos e equipamentos.

5.3.4 Equipe Técnica (40 pontos)

A empresa CONTRATADA deverá apresentar um quadro técnico com os seguintes profissionais:

(I) Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil ou sanitarista, com experiência em Coordenação para a elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água e de esgotos sanitários, abrangendo engenharia hidráulica, engenharia civil, engenharia elétrica, geotecnia e meio ambiente;

(Ii) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência na área de projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, abrangendo captação, adução, bombeamento, tratamento, reservação e distribuição, e de esgotos sanitários, abrangendo redes coletoras, interceptores, emissários, estações elevatórias e estações de tratamento;

(Iii) Geólogo ou Engenheiro Civil, com experiência em hidrogeologia e/ou hidrologia para projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários;

(Iv) Engenheiro Eletricista, com experiência em projetos elétricos de estações elevatórias e estações de tratamento, para sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários;

(V) Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência em projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários.

(Vi) Engenheiro Civil com experiência em projetos de estrutura.

(Vii) Engenheiro Ambiental ou Biólogo, com experiência na elaboração de estudos ambientais para obras de saneamento básico.

(Viii) Técnico em topografia.

(Ix) Técnico em desenho AutoCAD 2D.

(X) Auxiliar de engenharia.

5.3.4.1 Vale destacar que a dedicação dos profissionais da equipe técnica durante a elaboração dos estudos poderá ser parcial, variando conforme a necessidade e determinação do coordenador da equipe.

5.3.4.2 A indicação de cada um dos profissionais elencados acima deverá ser apresentada na proposta técnica juntamente com a Ficha Curricular (conforme instruções - ANEXO IX).

5.3.4.3 Para avaliação da equipe técnica na Proposta Técnica serão verificados apenas os acervos técnicos de 2 (dois) profissionais do quadro técnico conforme especificado abaixo.

5.3.4.4 A proponente, no quesito Equipe Técnica, deverá apresentar Acervo Técnico do engenheiro coordenador e do engenheiro especialista, nas seguintes áreas:

a) - Engenheiro Coordenador na área de:

I) Coordenação em projetos técnicos de saneamento;

b) - Engenheiro Especialista na área de:

I) Elaboração de projetos de redes coletoras e suas correspondentes estações elevatórias; e

II) Elaboração de projetos executivos de Estação de Tratamento de Esgotos domiciliares.

5.3.4.5 A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes do artigo 1º da Resolução 218 do CONFEA e relacionadas à execução de serviços, a saber: I) Coordenação; II) Direção;  III) Autoria Individual;  e IV) Responsabilidade Técnica.

NOTA 3 - A Comissão se reserva o direito de exigir em qualquer momento, a comprovação das informações curriculares. O licitante, após solicitação formal da comissão, terá 48 horas para apresentar tais comprovantes, sob pena de não ser pontuada a atividade que for solicitada comprovação. Quando se tratar de profissional da área de engenharia a comprovação solicitada será através de atestado emitido por empresa pública ou de direito privado, devidamente acervado pelo CREA/SC.

5.3.4.6 A nota da Equipe Técnica será dada pela soma das avaliações dos profissionais relacionados.

5.3.4.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo CONTRATANTE principal da obra, deverá ser juntada à documentação, declaração formal do CONTRATANTE principal, confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos.

6 CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

6.1 Conhecimento do problema (30 pontos)

Serão atribuídos até 30 (trinta) pontos à proponente que demonstrar conhecimento das condições referentes aos serviços para qual está apresentando proposta, conforme descrito no item 5.3.1 do Edital.

| Conhecimento técnico do problema | Pontuação máxima | Critérios de pontuação |
| --- | --- | --- |
| a) Sistemas existentes ou projetados no município | (10) | Serão analisados o conteúdo, a capacidade de análise e síntese, o nexo com o escopo licitado e os aspectos relevantes relacionados, sendo atribuída pontuação conforme segue: Pontuação Máxima – nas abordagens/ demonstrações/ indicações consistentes, precisas e conformes na identificação e na análise. |
| a.1) Sistema de abastecimento de água |  |
| a.1.1) Sistema de produção, tratamento, distribuição e medição. | 4 |  |
| a.2) Sistemas de esgotamento sanitário |  |
| a.2.1) Soluções individualizadas (por lote) de coleta e tratamento do esgoto sanitário | 3 |  |
| a.2.2) Soluções coletivas de coleta e tratamento do esgoto sanitário | 3 |  |
| b) Descrição dos aspectos relevantes referentes ao objeto da licitação | (20) | Serão analisados o conteúdo, a capacidade de análise e síntese, o nexo com o escopo licitado e os aspectos relevantes relacionados, sendo atribuída pontuação conforme segue: Pontuação Máxima – nas abordagens/ demonstrações/ indicações consistentes, precisas e conformes na identificação e na análise da alínea indicada. Demais pontuações proporcionais – nas abordagens / demonstrações / indicações parciais. Cálculo será feito através de regra de três. |
| b.1) Área de abrangência dos serviços e aspectos geográficos (relevo, solo, hidrografia, etc.) | 3 |  |
| b.2) População, consumo per capita, demanda | 2 |  |
| b.3) Estudos ambientais existentes na área de abrangência | 2 |  |
| b.4) Levantamentos existentes a serem aproveitados nos projetos (geoprocesamento, topografia, cadastro, sondagens, análises e outros de mesma natureza) | 3 |  |
| b.5) Diagnóstico dos problemas potenciais e deficiências do sistema atual de esgotamento sanitário | 5 |  |
| b.6) Possíveis interferências das unidades existentes com as novas propostas | 5 |  |

6.2 Metodologia do trabalho, organização e estrutura técnico/administrativa (20 pontos)

Serão atribuídos até 20 (vinte) pontos à Proponente que demonstrar conhecimento das condições referentes à respectiva área de atuação para qual está apresentando proposta, conforme descrito no item 5.3.2 do Edital e apresentar metodologia de trabalho considerada adequada ao objeto da licitação, assim como a organização e estrutura para a execução dos trabalhos.

| Metodologia de Trabalho | Pontuação máxima | Critérios de pontuação |
| --- | --- | --- |
| a) Metodologia de trabalho | (10) |  |
| a.1) Metodologia utilizada para a obtenção de dados básicos fundamentais para a elaboração do Estudo de Concepção Geral e dos Projetos Executivos, tendo em vista a legislação e normatização existente. | 6 | Serão avaliadas as indicações e conformidades quanto à legislação, normatização e definição das necessidades de informações para a elaboração do Estudo de Concepção e Projetos Executivos objetos deste Edital. |
| a.2) Funções dos profissionais da equipe técnica mínima exigida, para a elaboração do Projeto Executivo, bem como suas responsabilidades e atribuições. | 4 | Serão avaliadas as interações técnicas e profissionais quanto às funções do Membro da Equipe Técnica, relativos ao atendimento e ao cumprimento da exigência mínima de apresentação de informações do projeto Executivo. Será avaliada a coerência das indicações dos conhecimentos a serem produzidos pelos profissionais da Equipe Técnica Mínima, dentre das necessidades a serem cumpridas pela mesma. |
| b) Plano e Programação de Trabalho | (10) |  |
| b.1) Atividades mais relevantes e seu seqüenciamento | 2,0 | Serão avaliadas as indicações quanto à definição das microatividades previstas necessárias para a execução dos trabalhos. |
| b.2) Inter-relacionamento das atividades condicionantes e simultâneas, com definição das precedências e seqüências. | 3,0 |  |
| b.3) Duração de cada atividade atendendo ao cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Gaspar (PMG). Períodos de análise de cada etapa pela PMG e correções pela Contratada. | 1,0 | Será avaliada a coerência das indicações dos prazos parciais para a execução de cada uma das fases dos trabalhos e datas marco. Indicações em cada fase dos períodos total e de cada uma das atividades que as compõem, em estrita conformidade com o Termo de Referência, com o escopo do trabalho e com os valores percentuais x prazos de Desembolso. Serão ainda avaliadas as indicações consistentes, precisas e conformes quanto à definição dos períodos necessários para análise e correção das etapas precedentes. |
| b.4) Reuniões técnicas e faturamento dos serviços aprovados, para cada etapa. | 2,0 |  |
| b.5) Período de conclusão, aprovação final dos serviços e entrega detalhada com participação de representante da Contratada e da PMG. | 1,0 | Será avaliada a indicação quanto ao período necessário para análise, correção e entrega do relatório final. |
| b.6) Discussão/avaliação das falhas cometidas, dificuldades encontradas e soluções adotadas durante a elaboração dos trabalhos, em cada etapa e no final dos mesmos, a fim de servirem de base para melhorias em futuros serviços (por meio de relatórios, cartas, planilhas, fotos, reuniões, fóruns técnicos, viagens, entre outros). | 1,0 | Serão analisados a forma, o nexo e os aspectos relevantes relacionados às falhas cometidas, dificuldades encontradas e soluções adotadas durante a realização dos serviços, para atender ao escopo do Edital. |

6.3 Recursos materiais (10 pontos)

Será atribuído até 10 (dez) pontos à Proponente que demonstrar a disponibilidade de instalações e recursos materiais adequados à execução do objeto da licitação, conforme requerido no item 5.3.3 do Edital.

| Recursos materiais | Pontuação máxima | Critérios de pontuação |
| --- | --- | --- |
| a) Sistemas de informação (softwares) utilizados no tratamento e apresentação das informações. | 5 | Compatibilidade com os sistemas utilizados pela equipe técnica da PMG, operacionalidade dos softwares (atualização e alimentação de dados) |
| b) Veículos, equipamentos de informática e medição (topográficos, de sondagens, etc.) | 5 | Apresentação da listagem dos equipamentos disponíveis pela Proponente. |

6.4 Para Equipe Técnica (40 pontos)

A avaliação deste item será efetuada considerando-se o Acervo Técnico do engenheiro coordenador e do engenheiro especialista, nas seguintes áreas:

- Engenheiro Coordenador na área de:

i) Coordenação em projetos técnicos de saneamento;

- Engenheiro Especialista na área de:

i) Elaboração de projetos de redes coletoras e suas correspondentes estações elevatórias; e

ii) Elaboração de projetos executivos de Estação de Tratamento de Esgotos domiciliares.

Para a pontuação do Acervo dos Engenheiros Coordenador e Especialista com referência ao item 5.3.4 do Edital fica estabelecido:

| Equipe técnica | Critério de pontuação | Pontuação máxima |
| --- | --- | --- |
| Engenheiro Coordenador | Coordenação em 1 (um) projeto | 5 |
|  | Coordenação em 2 (dois) ou 3 (três) projetos | 7 |
|  | Coordenação em mais de 3 (três) projetos | 10 |
| Engenheiro Especialista | Projeto de ES com redes coletoras em extensão até 20.000 m | 5 |
|  | Projeto de ES com redes coletoras em extensão acima de 20.000m até 50.000 m | 10 |
|  | Projeto de ES com redes coletoras em extensão superior a 50.000 m | 15 |
|  | Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de até 20 L/s | 5 |
|  | Estação de Tratamento de Esgoto com vazão acima de 20 L/s até 50 L/s | 10 |
|  | Estação de Tratamento de Esgoto com vazão acima de 50 L/s | 15 |

Observação 1: Mesmo quando da apresentação de mais atestados, valerá a pontuação máxima da faixa atingida.

Observação 2: Para demonstrar o cumprimento das características em porte e complexidade, a Proponente se utilizará dos atestados técnicos nos  quais constem os quantitativos executados em trabalhos anteriores, desde que atendam às exigências mínimas descritas acima.

Observação 3: Para atestados técnicos de trabalhos feitos em Consórcio ou sub-empreitada, a Proponente deverá apresentar o atestado que demonstre detalhadamente a parte condizente com a sua autoria (artigo 20 da Lei 5.194/66)"

4 - DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 Considerando as alterações anteriores, onde lia-se "9 DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS", leia-se "9 DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS".

4.2 O item 9 do Edital passa a ter a seguinte redação:

"9 DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 Será julgada como mais vantajosa a proposta que, cumprido o exigido no Edital, apresentar maior média ponderada das valorizações da Proposta Técnica e Proposta de Preços e de acordo com os seguintes pesos:

a) Para a Proposta Técnica, peso 7 (sete);

b) Para a Proposta de Preços, peso 3 (três), conforme fórmula a seguir:

MF = (7xNT + 3xNP) / 10

Onde:

MF = Média Final

NT = Nota da Proposta Técnica

NP = Nota da Proposta de Preços

9.2 O julgamento das Propostas Técnicas, atendidas as condições deste Edital, será realizado com base na NOTA TÉCNICA – NT, obtida por meio da soma da pontuação dos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, conforme equação a seguir:

NT = NCP + NMT +NRM + NEQ

Onde:

NCP = Nota do Conhecimento do Problema

NMT = Nota da Metodologia de Trabalho

NRM = Nota dos Recursos Materiais

NEQ = Nota da Equipe Técnica

9.2.1 A Comissão de Licitação analisará cada elemento da Proposta Técnica, considerando os seguintes aspectos:

a) Consistência e precisão dos conteúdos abordados: Conteúdo de qualidade, abrangente, aprofundado, bem explorado e sem choque com as informações reais.  Informações apresentadas com detalhamento e não tratadas de maneira genérica.  Exatidão dos dados apresentados, com indicação das fontes.

b) Envolvimento: Envolvimento para conhecimento e obtenção de informações e dados necessários ao desenvolvimento das ideias. Análise  de dados de estudos e projetos existentes, associação ao objeto licitado e enriquecimento com contribuições pessoais. Análise e adaptação e/ou aplicação das informações fornecidas que foram disponibilizadas por órgãos diversos.

c) Conformidade e adequação com o escopo licitado: Abordagem sobre aspectos que constituem a essência do objeto licitado.

d) Atendimento às especificações do Edital, Prescrições, Termo de Referência e Cronograma: Cumprimento das orientações.

e) Organização: Ideias estruturadas em uma sequência  lógica, progressiva e corretas (introdução, desenvolvimento e conclusão).  Partes organizadas com subtítulos ou identificação de itens, atendendo à sequência solicitada.

f) Clareza: Encadeamento adequado das ideias, de maneira que o conteúdo do  texto seja claro e de fácil compreensão.

g) Objetividade, capacidade de análise e síntese: Comunicação eficiente com exposição objetiva das ideias, informações e dados.

h) Coerência: Equilíbrio nas ideias, informações e dados apresentados.

NOTA 1 - Será atribuída a Metodologia, Plano e Programação de Trabalho coerente e consistente com os objetivos pretendidos e descritos no Termo de Referência e nas orientações estabelecidas nas prescrições. Para as abordagens/demonstrações/indicações parciais a pontuação será proporcional e calculada por meio de regra de três. A avaliação da pontuação de cada um dos itens ou requisitos será feita individualmente e atenderá a seguinte gradação em função dos conceitos de avaliação:

a) pontuação 0 (zero) - Erroneamente Abordado: texto não aborda o tema indicado; o texto e as informações não correspondem ao objeto da licitação; textos e informações contraditórios, ou erros graves na abordagem dos temas, incompatíveis com a realidade da obra.

b) 40 % (quarenta por cento) da pontuação do item - Incompleto: Informações incompletas, existência de tópicos não abordados, conjunto de informações insuficientes para compreensão completa do tema abordado.

c) 100 % (cem por cento) da pontuação do item – Completo: Texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo.

NOTA 2 - No resultado do julgamento por Erroneamente Abordado ou Incompleto, a Comissão de Licitação, ressaltará no mínimo uma das informações não abordadas ou abordadas erroneamente na Proposta Técnica de cada proponente.

9.3 A aferição das PROPOSTAS DE PREÇOS formará a NOTA DE PROPOSTA DE PREÇOS – NP, obedecendo ao seguinte critério: atribuir-se-á nota “100” para a proposta de menor preço, enquanto as demais Proponentes receberão notas diretamente proporcionais em relação àquela, observando:

NP = (100 x Po)/ Pn

Onde:

NP = Nota de Proposta de Preços

Po = Menor Preço Proposto

Pn = Preço Proposto

9.3.1 Não se admitirá proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto contratado.

9.3.2 Em caso de empate de propostas (média final igual), a Comissão de Licitação procederá sorteio, conforme preconiza o parágrafo 2 do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93.

9.4  O Município se reserva no direito de solicitar qualquer informação adicional de que venha necessitar, para uma melhor avaliação das propostas apresentadas. Os esclarecimentos prestados na forma deste subitem não poderão, em hipótese alguma, conter elementos que possam vir a acarretar alterações no preço ou nas condições básicas da proposta apresentada.

9.5 Será desclassificada a proposta da licitante que não atender integralmente às exigências contidas neste Edital.

9.6 O resultado do julgamento da licitação será publicado na imprensa oficial."

5 - DA PONTUAÇÃO FINAL

5.1 Considerando as alterações no Edital, o Departamento Técnico solicitou a supressão do item "10 DA PONTUAÇÃO FINAL" do mesmo.

5.2 Os critérios constantes neste item não serão considerados para fins de julgamento.

6- ANEXOS

6.1 Considerando as alterações no Edital, fica alterado o item "18 ANEXOS", sendo excluídos os seguintes itens:

* Disponibilidade de Técnicos (Anexo IX); e

* Identificação, Formação e Experiência da Equipe Técnica (Anexo X).

6.2 O item 18 ANEXOS passa a ter a seguinte redação:

"18 ANEXOS

18.1 Integram o presente Edital os seguintes anexos:

* Modelo Declaração do Artigo 7º da Constituição Federal (Anexo I);

* Modelo Declaração de Fato Impeditivo (Anexo II);

* Minuta do Contrato (Anexo III);

* Modelo de Proposta de Preços (Anexo IV);

* Termo de Referência (Anexo V);

* Modelo de Declaração de conhecimento das condições do local dos serviços (Anexo VI);

* Modelo de Autorização de Inclusão do Nome na Proposta (Anexo VII);

* Modelo de Encargos Sociais (Anexo VIII);

* Ficha Curricular (Anexo IX)."

7 - DAS DIPOSIÇÕES FINAIS

7.1 As demais cláusulas e condições do Edital e Anexos permanecem inalteradas.

7.2 O presente Aditivo é parte integrante do Edital, independentemente de transcrição.

Gaspar/SC, 06 de junho de 2012.

| PATRICIA SCHEIDT Secretária de Desenvolvimento e Planejamento Urbano | PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito |
| --- | --- |